|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TaskName | StartDate | EndDate | Duration | Resources Names |
| 1.Introduction Of RAD | 18.10.2018 | 20.10.2018 | 2 | Abdul |
| 2.Current System Analysis | 15.10.2018 | 22.10.2018 | 7 | Alper,Burak,Abdul,Mert |
| 3.Proposed System |  |  |  |  |
| 3.1.Functional Requirements | 21.10.2018 | 24.10.2018 | 3 | Alper,Burak,Abdul,Mert |
| 3.2.NonFunctional Requirements | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 3 | Alper,Burak,Abdul,Mert |
| 3.3System Models |  |  |  |  |
| 3.3.1.Scenarios | 12.10.2018 | 23.10.2018 | 11 | Alper,Burak,Abdul,Mert |
| 3.3.2.Use Case Model | 27.10.2018 | 30.10.2018 | 3 | Alper,Burak |
| 3.3.3.Object Model | 31.10.2018 | 2.11.2018 | 2 | Burak,Abdul |
| 3.3.4Dynamic Model | 3.11.2018 | 4.11.2018 | 1 | Abdul,Alper |
| 3.3.5.Mock-Ups | 26.10.2018 | 5.11.2018 | 10 | Mert |
| 4.Glossary | 4.11.2018 | 5.11.2018 | 1 | Mert,Abdul |